**REPUBLIKA HRVATSKA**

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

**OPĆINA SATNICA ĐAKOVAČKA**

OPĆINSKO VIJEĆE



KLASA: 363-01/24-01/2

URBROJ: 2158-34-02-24-1

Satnica Đakovačka, 21.05.2024.

Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20 – pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Satnica Đakovačka („Službeni glasnik Općine Satnica Đakovačka“, broj 1/09, 1/13, 1/18 i 1/20), Općinsko vijeće Općine Satnica Đakovačka na 21. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2024. godine, donosi:

**IZVRŠENJE PROGRAMA
građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu**

I – OPĆE ODREDBE

**Članak 1**.

 Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Satnica Đakovačka za 2023. godinu za:

 1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

3. javna parkirališta

4. javne garaže

5. javne zelene površine

6. građevine i uređaji javne namjene

7. javna rasvjeta

8. groblja i krematoriji na grobljima

9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

 Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz ostvarenih financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja odvojeno prema izvoru po djelatnostima.

**Članak 2**.

Program građenja komunalne infrastrukture, sa izvorima financiranja izvršen je kako slijedi:

**1. Nerazvrstane ceste**

Ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** | **I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU** | **POVEĆANJE/SMANJENJE** | **OSTVARENJE DO 31.12.2023.** |
| R159 CESTE - Gašinci IlinacIzvor: 51 Pomoći | 16.000,00 | -469,87 | 15.530,13 |
| R076 CESTE - Ostali cestovni objektiIzvor: 41 Prihodi za posebne namjene | 29.300,00 | -29.300,00 | 0,00 |
| R160 CESTE GAŠINCI K. TOMISLAVAIzvor: 51 Pomoći | 12.000,00 | -827,85 | 11.172,15 |
| **UKUPNO:**  | **57.300,00** | **-30.597,72** | **26.702,28** |

**2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila**

Podrazumijeva površine kao trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze ako nisu sastavni dio ceste.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |
| R068 OSTALI NESPOMENUTI GRAĐEVINSKI OBJEKTIIzvor: 51 Pomoći, 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta, 51 Pomoći | 106.500,00 | -50.861,64 | 55.638,36 |
| R189 OSTALI POSLOVNI GRAĐEVINSKI OBJEKTIIzvor: 51 Pomoći | 464.500,00 | 69.630,82 | 534.130,82 |
| **UKUPNO:**  | **571.000,00** | **18.769,18** | **589.769,18** |

**3. Javna parkirališta**

Uređene javne površine koje se koriste za parkiranje motornih vozila i/ili drugih cestovnih vozila na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |
|  |  |  |  |

**4. Javne garaže**

Podzemne i nadzemne građevine koje se koriste za parkiranje motornih vozila s pripadajućom opremom.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |
|  |  |  |  |

**5. Javne zelene površine**

Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta, javni sportski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |
|  |  |  |  |

**6. Građevine i uređaji javne namjene**

Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti lokalnog značaja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |
| R065 OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINAIzvor: 41 Prihodi za posebne namjene, 51 Pomoći, 44 Prihodi od šumskog doprinosa, 41 Prihodi za posebne namjene, 44 Prihodi od šumskog doprinosa | 110.000,00 | -34.771,95 | 75.228,05 |
| R162 PRODUŽENJE VODOVONE MREŽE - KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORUIzvor: 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 7.000,00 | -1.841,73 | 5.158,27 |
| **UKUPNO:**  | **117.000,00** | **-36.613,68** | **80.386,32** |

**7. Javna rasvjeta**

Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značaja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |
| R163 JAVNA RASVJETAIzvor: 51 Pomoći | 46.500,00 | 2.659,46 | 49.159,46 |
| **UKUPNO:**  | **46.500,00** | **2.659,46** | **49.159,46** |

**8. Groblja i krematoriji na grobljima**

Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |
|  |  |  |  |

**9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza**

Građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza su građevine za smještaj i održavanje vozila javnog prijevoza, građevine za prihvat i otpremanje vozila i putnika u javnom prijevozu te izgrađene i označene prometne površine određene za zaustavljanje vozila i siguran ulazak i izlazak putnika.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ I OPIS** |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Članak 3.**

Planirani izvori sredstava za ostvarenje građenja komunalne infrastrukture su od:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OZNAKA I NAZIV IZVORA** |  |  |  |
| 41 Prihodi za posebne namjene | 119.300,00 | -69.293,81 | 50.006,19 |
| 43 Prihodi od poljoprivrednog zemljišta | 33.500,00 | -28.341,73 | 5.158,27 |
| 44 Prihodi od šumskog doprinosa | 20.000,00 | 5.221,86 | 25.221,86 |
| 51 Pomoći | 619.000,00 | 46.630,92 | 665.630,92 |
| **UKUPNO:**  | **791.800,00** | **-45.782,76** | **746.017,24** |

**Članak 4.**

Ostvarenje Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2023 objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Satnica Đakovačka.

Predsjednik Općinskog vijeća

 Ivan Kuna, mag. ing.agr.